Система “ЗАГС”

Тест План

Version 1.0

Тест план
# План тестирования информационной системы "ЗАГС"

Цель тестирования — удостовериться, что функциональность системы соответствует требованиям и работает корректно. В частности, проверяется работа модулей для регисрации заявок актов гражданского состояния пользователями, а также авторизация администратора с последующим администрирования пользовательских заявок.

Краткое название плана тестирования: Тестирование ИС "ЗАГС"
Дата и версия: 28.08.2024, версия 1.0
Автор: Смирнов Алексей, QA-инженер
История изменений: Начальная версия

Введение
Этот план тестирования описывает подходы, методы и критерии тестирования информационной системы "ЗАГС", разработанной для автоматизации процессов регистрации актов гражданского состояния. План на данный момент включает только тестирование функциональности приложения.

Объем тестирования:
Тестирование будет охватывать следующие модули приложения:
- Главная страница приложения
- Форма регистрации заявок пользователями, включающий в себя следующие блоки:
  - Блок “Данные заявителя”
  - Блок “Выбор услуги”
  - Блок “Данные гражданина”
  - Блок “Данные услуги”
  - Блок “Статус заявки”
- Форма регистрации администратора
- Модуль администрирования заявок

Ссылки:
- Спецификация требований к ПО ИС "ЗАГС":
  https://docs.google.com/document/d/1eijfM_3o-JOoBCtwwHmO7nEZseGU4mgP/edit?usp=drive_link&ouid=103415262573722840459&rtpof=true&sd=true
- Чек-лист тестирования приложения:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cvikrvGEThR6KvhBDhvP17X9CSjUGLOJ/edit?usp=drive_link
Диаграмма декомпозиции и функциональная диаграмма:
https://miro.com/welcomeonboard/QU5tdEN5QUVOS3NOOXcwSUdnVlE2bGkxZmd1NXpDSktoNjRZTE9GdGsxQWxZS2dsbDNaSTY1WDVJZ3JTWVpvQXwzNDU4NzY0NTgyODk0ODY2NTY0fDI=?share_link_id=481013746210

Подлежат тестированию следующие элементы системы:
- Модуль локализации приложения
- Веб-интерфес приложения
- Система аунтефикации и авторизации
- Модуль регистрации заявок пользователями
- Модуль авторизации администратора
- Модуль администрирования заявок
- Модуль ведения реестра заявок и их статусов

Стратегия тестирования
Будет проведено смоук, функциональное и регрессионное тестирование. Тестирование включает проверку всех основных функций, взаимодействий между модулями, а также тестирование на соответствие требованиям
Уровни тестирования: модульное тестирование, интеграционное

Критерии начала и завершения тестирования:
Тестирование начнется после завершения разработки всех модулей и будет завершено после устранения всех критических дефектов

Критерии приёмки:
Приложение должно корректно выполнять все заявленные функции без критических дефектов. Все тесты должны быть пройдены без серьезных отклонений от ожидаемых результатов

Требования к окружению
Аппаратное обеспечение:
- Персональный компьютер с устанновленной ОС Windows/Linux
- Доступ к интернету

Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 10 и выше, Linux Mint
- Веб-браузер (Chrome)

Инструменты тестирования:
- Postman для тестирования API
- Swagger для докумендации взаимодействия с API
- Средства для автоматизации тестирования, если это необходимо

План тестирования
Сроки:
- Разработка тест-кейсов: 1 неделя
- Проведение тестирования: 2 недели
- Регрессионное тестирование: 1 неделя

Ответственные лица
- QA Lead — координация всех работ по тестированию
- QA Engineers — выполнение тестирования и отчетность по результатам

Тестовые сценарии
- Регистрация завки пользователем с выбором услуги "Регистрация брака"
- Регистрация завки пользователем с выбором услуги "Регистрация рождения"
- Регистрация завки пользователем с выбором услуги "Регистрация смерти"
- Переход к администрированию заявок в режиме администратора

Уровень риска
- Высокий: функции, связанные с регистрацией и хранением актов гражданского состояния
- Средний: функции отчетности и взаимодействия с внешними системами.
- Низкий: функции управления пользователями и аутентификации

Критерии прохождения/непрохождения элемента
- Все тестовые случаи, связанные с основными функциями (регистрация актов, интеграция с внешними системами), должны быть успешно выполнены
- Разрешены незначительные дефекты в отчетности и пользовательском интерфейсе при условии их документирования
- Полное покрытие тестами критических модулей (например, регистрация актов) и не менее 80% покрытия менее критических функций

Критерии приостановки и возобновления тестирования
Тестирование будет приостановлено, если будет обнаружен критический дефект, блокирующий ключевую функциональность
Тестирование возобновляется после исправления критических дефектов и успешного прохождения регрессионного тестирования соответствующих модулей